**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**TRƯỜNG KHMT**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------**

****

**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG VAXBOT – WEBSITE ĐẶT LỊCH**

**TIÊM CHỦNG TỰ ĐỘNG NHẮC NHỞ VÀ**

**CHATBOX AI TƯ VẤN**

**(MEETING REPORT DOCUMENT)**

**GVHD:** Th.S Hồ Lê Viết Nin

**Thành Viên:**

Nguyễn Thị Lưu Ly - 27201240742

Đoàn Hải Trân - 27207940630

Lê Đại Ánh - 27211242562

Cao Thanh Đức - 27211200374

Nguyễn Đức Ninh - 27211501635

**Đà Nẵng, Tháng 05 năm 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN DỰ ÁN** | | | | |
| **Dự án viết tắt** | **VAXBOT** | | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng **VaxBot** – Website đặt lịch tiêm chủng tự động nhắc nhở và chatbot AI tư vấn. | | | |
| **Thời gian bắt đầu** | 17/03/2025 | **Thời gian kết thúc** | 17/5/2025 | |
| **Lead Institution** | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân | | | |
| **Giáo viên hướng dẫn** | Hồ Lê Viết Nin  Email: hlvnin88@gmail.com  Phone: 0905455246 | | | |
| **Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ** | Hồ Lê Viết Nin  Email: hlvnin88@gmail.com  Phone: 0905455246 | | | |
| **Đối tác** | Duy Tan University | | | |
| **Quản lý dự án & Scrum Master** | Nguyễn Thị Lưu Ly | lykiri0505@gmail.com | | 0977585728 |
| **Thành viên nhóm** | Đoàn Hải Trân | doanhaitran64@gmail.com | | 0934998645 |
| Cao Thanh Đức | caothanhduc.bdqb@gmail.com | | 0374018578 |
| Lê Đại Ánh | ledaianh172003@gmail.com | | 0335728612 |
| Nguyễn Đức Ninh | nguyenducninh210303@gmail.com | | 0799830773 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÊN TÀI LIỆU** | | | |
| **Tiêu đề tài liệu** | Meeting Report | | |
| **Tác giả** | Đoàn Hải Trân | | |
| **Chức năng** | Scrum master | | |
| **Ngày** |  | **Tên tệp:** | 11\_[KLTN - 52] MeetingReport |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Khoa CNTT | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LỊCH SỬ BẢN SỬA** | | | |
| **Version** | **Person** | **Date** | **Description** |
| 1.0 | Đoàn Hải Trân | 18/03/2025 | Tạo tài liệu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU** | | | |
| **Người hướng dẫn** | | Hồ Lê Viết Nin | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| **Chủ sở hữu** | | Hồ Lê Viết Nin | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| **Scrum master** | | Nguyễn Thị Lưu Ly | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| **Thành viên** | | Đoàn Hải Trân | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| Cao Thanh Đức | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| Lê Đại Ánh | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |
| Nguyễn Đức Ninh | **Chữ ký:** |  |
| **Ngày:** | 11/05/2025 |

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp:18/03/2025, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung

Giám sát bởi: Hồ Lê Viết Nin

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận về ý tưởng: lên ý tưởng ban đầu: **XÂY DỰNG VAXBOT – WEBSITE ĐẶT LỊCH TIÊM CHỦNG TỰ ĐỘNG NHẮC NHỞ VÀ CHATBOX AI TƯ VẤN**
* Viết tài liệu Proposal

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận về ý tưởng về dự án | All team | Hoàn thành trước ngày 19/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Lưu Ly | 18/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Scrum Mater Người giám sát**

Nguyễn Thị Lưu Ly Hồ Lê Viết Nin

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 20/03/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Thảo luận về việc lấy yêu cầu người dùng, phân công nhiệm vụ
* Viết tài liệu User Story

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Thảo luận về việc lấy yêu cầu người dùng, phân công nhiệm vụ và viết tài liệu User Story | All team | Hoàn thành trước ngày 25/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 20/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 25/03/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hằng ngày, viết tài liệu Product BackLog

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| viết tài liệu Product Backlog | All team | Hoàn thành trước ngày 26/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 25/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 29/03/2025, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung

Giám sát bởi: Hồ Lê Viết Nin

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Họp lập kế hoạch Sprint 1

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | All team | Lên kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành Sprint 1 đến ngày 20/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 29/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Scrum Mater Người giám sát**

Nguyễn Thị Lưu Ly Hồ Lê Viết Nin

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 30/03/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về thiết kế cơ sở dữ liệu | All team | Hoàn thành trước ngày 01/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 30/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 30/03/2025, Bắt đầu lúc 20:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện | All team | Triển khai đúng lịch trình  02/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 30/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 31/03/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về quá trình lập trình và test cho print 1

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về quá trình lập trình và kiểm thử cho Sprint 1 | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 31/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 19/04/2025, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung

Giám sát bởi: Hồ Lê Viết Nin

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Họp sơ kết Sprint 1
* Tra soát lại các quá trình

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp sơ kết Sprint 1 | All team | 19/04/2025 |
| Tra soát lại các quá trình | All team | 20/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Lưu Ly | 19/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Scrum Mater Người giám sát**

Nguyễn Thị Lưu Ly Hồ Lê Viết Nin

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp : 21/04/2025, Bắt đầu lúc 13:00

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung

Giám sát bởi: Hồ Lê Viết Nin

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Họp lập kế hoạch Sprint 2

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | All team | Lên kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành Sprint 2 đến ngày 10/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Lưu Ly | 21/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17:30 cùng ngày

**Scrum Mater Người giám sát**

Nguyễn Thị Lưu Ly Hồ Lê Viết Nin

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 22/04/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ cải tiến cơ sở dữ liệu

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về thiết kế cơ sở dữ liệu | All team | Hoàn thành trước ngày 22/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 22/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 22/04/2025, Bắt đầu lúc 20:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện | All team | Triển khai đúng lịch trình  24/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 22/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 20:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 23/04/2025, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Nguyễn Thị Lưu Ly

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về quá trình lập trình và test cho Sprint 2

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp bàn về quá trình lập trình và kiểm thử Sprint 2 | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Hải Trân | 23/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

**Thư Ký Người giám sát**

Đoàn Hải Trân Nguyễn Thị Lưu Ly

**XÂY DỰNG VAXBOT**

Ngày họp: 09/05/2025, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện, 03 Quang Trung

Giám sát bởi: Hồ Lê Viết Nin

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Scrum Master: Nguyễn Thị Lưu Ly

Thành viên:

Cao Thanh Đức

Lê Đại Ánh

Đoàn Hải Trân

Nguyễn Đức Ninh

**CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG**

* Họp sơ kết Sprint 2
* Tra soát lại các quá trình

1. **TIẾN TRÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action** | **Assigned To** | **Deadline** |
| Họp sơ kết Sprint 2 | All team | 09/05/2025 |
| Tra soát lại các quá trình | All team | 10/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Lưu Ly | 09/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

**Scrum Mater Người giám sát**

Nguyễn Thị Lưu Ly Hồ Lê Viết Nin